舟建安监[2013]12号

关于印发《2013年房屋建筑和市政工程

起重机械脚手架等专项整治工作方案》的通知

各有关单位：

根据省住房和城乡建设厅《关于印发2013年浙江省房屋建筑和市政工程起重机械脚手架等专项整治工作方案的通知》（建建发[2013]181号）要求，我站制定了《2013年房屋建筑和市政工程起重机械脚手架等专项整治工作方案》，现印发给你们，请予落实。

舟山市建筑安全监督站

二〇一三年七月二十五日

2013年房屋建筑和市政工程

起重机械脚手架等专项整治工作方案

为进一步加强建筑施工安全生产，强化建筑施工起重机械脚手架等安全管理，有效防范安全事故的发生，按照省住房和城乡建设厅《2013年浙江省房屋建筑和市政工程起重机械脚手架等专项整治工作方案》的工作部署，特制定以下工作方案：

一、工作目标

通过继续深入开展房屋建筑和市政工程起重机械脚手架等专项整治工作，及时消除施工现场安全隐患，有效防范和遏制建筑起重机械、脚手架和模板支撑系统等事故，促进我市安全生产形势持续稳定好转。

二、整治重点和范围

(一)整治范围

房屋建筑和市政基础设施工程。

(二)整治重点

1、起重机械整治重点内容：

（1）建筑起重机械租赁、安装、使用、检验检测等单位安全生产责任制落实情况；

（2）建筑起重机械产权备案、安装（拆卸）告知、使用登记“三项”制度的执行情况；

（3）建筑起重机械安装拆卸及起重吊装作业工程专项施工方案的编制、审查、论证及现场执行情况；

（4）建筑起重机械定期检测、日常使用、维护保养以及技术档案管理情况；

（5）建筑起重机械安装（拆卸）单位的是否具备相应的专业承包资质和安全生产许可证情况；

（6）建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员持证上岗及教育培训情况；

（7）塔式起重机安全监控管理系统的安装和现场运行情况；

（8）建筑起重机械安装基础、连接部件、安全保险装置、限位装置、附墙装置的完好性和安全使用情况。

2、脚手架、模板支撑系统等整治重点内容：

（1）建设单位、施工单位、监理单位、钢管扣件租赁等单位安全生产责任制落实情况；

（2）施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗情况，各类架子工特种作业人员持证上岗情况；

（3）模板支撑系统搭设前材料质量及基础验收、安全技术交底、搭设后检查验收以及混凝土浇筑工序、现场监测等制度执行情况；

（4）脚手架、模板支撑系统搭设拆除等危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证及实施情况；

（5）监理单位编制承重支模架专项工程监理实施细则，承重支模架专项工程安全监理的工作流程、控制要点及措施情况，监理单位对方案审核、原材料验收检测、支模架搭拆过程旁站管理及相关验收工作情况；

（6）定型化、工具化模板支撑系统等先进技术推广应用情况；

（7）脚手架、模板支撑系统坍塌事故调查及处理情况。

三、时间安排

(一)部署启动阶段： 2013年7月底之前。各有关企业要结合建筑安全生产实际情况，认真分析安全现状，查找问题，提出对策，制定专项整治工作方案，并做好相应部署、落实工作。

(二)自查自纠阶段：2013年8月至9月。各施工、监理单位及起重机械相关责任单位要认真开展自查自纠和隐患排查治理，建立健全定期隐患排查制度和起重机械定期维护保养制度，并将排查情况做好记录形成资料归档备查，对发现问题及时予以纠正。

(三)检查督导阶段：2013年10月至11月上旬。我站将在企业、项目自查自纠的基础上对重点企业和重点工程进行检查。

(四)总结分析阶段：2013年11月中旬至1 2月。各有关企业要根据检查的有关情况认真总结，逐一梳理，不留整治死角和漏洞，落实专人负责跟踪整治到位，要严防隐患反复，确保整治取得实效。

四、工作要求

(一)加强领导，周密部署

各有关企业要充分认识开展专项整治工作重要意义，加强组织，落实责任，精心安排，认真部署，针对本地区实际情况，制定切实可行的工作方案，明确整治工作的重点、步骤和要求，并认真组织实施。

(二)突出重点，统筹工作

各有关企业要针对房屋建筑和市政工程行业特点，加强建筑起重机械、脚手架及模板支撑系统等危险性较大的分部分项工程安全管理情况的检查，并与“打非治违”专项行动、隐患排查治理工作、大排查大整治专项行动有机结合，互相促进，全面提升建筑安全管理水平。

(三)强化措施，注重实效

各有关企业要细化起重机械、脚手架等工程专项治理措施，对专项治理中发现的突出问题，要认真进行分类和梳理，落实整改责任，逐一整改到位，确保专项治理工作取得实效。

各有关企业要做好相关信息汇总和报送工作。11月10日前将开展专项整治工作总结及汇总表报送本站，传真：2620169。

附件：建筑起重机械脚手架等安全专项整治情况汇总表

附表

建筑起重机械脚手架等安全专项整治情况汇总表

填报单位：                           填报人：                联系电话：                填报日期：

| 统计 内容 统计 数量 | 检查工程数 | 建筑面积 | 市政项目造价 | 发现隐患数 | 隐患整改数 | 起重机械 |  |  | 脚手架 |  |  | 模板支撑系统 |  |  | 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查 数 | 隐患数 | 整改数 |
|  | 个 | m2 | 万元 | 条 | 条 | 台 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 |
| 本季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该汇总表所涉及工程为市安监站监管范围内工程；

2.专项整治情况汇总表在11月10日前报舟山市建筑安全监督站（联系电话兼传真2620169）。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

抄送：舟山市住房和城乡建设委员会

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

舟山市建筑安全监督站办公室        2013年7月25日印发

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________